Муниципальное казенное учреждение «Отдел образования администрации Александровского района Оренбургской области»

ПРИКАЗ

| № 15 | с. Александровка | 31.01.2019 г. |
| --- | --- | --- |
| Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внесению в ФИС ФРДО (модуль «Школа») сведений за период с 01.01.1996 по 31.12.1999 |  |

В соответствии с частью 10 статьи 98 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2016 года №729 «О федеральной информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» (далее-ФИС ФРДО), на основании приказа министерства образования Оренбургской области № 01-21/222 от 31.01.2019г. «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внесению в ФИС ФРДО (модуль «Школа») сведений за период с 01.01.1996 по 31.12.1999», в целях обеспечения ведения в электронном виде целостного и достоверного реестра выданных документов об образовании

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по внесению в ФИС ФРДО сведений об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, выданных образовательными организациями, реализующими образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за период с 01.01.1996 г. по 31.12.1999 г. (далее - дорожная карта) (Приложение № 1).

2. Руководителям общеобразовательных организаций:

2.1. Обеспечить своевременное и достоверное заполнение шаблонов модуля «Школа» и размещение в ФИС ФРДО в соответствии с дорожной картой

3. Контроль за исполнением приказа возложить на Жданову Н.А., заместителя начальника отдела образования

Начальник отдела образования                               Е.Л. Мокина

Приложение № 1

к приказу Отдела образования

от 31.01.2019 г. № 15

План мероприятий («дорожная карта») по внесению в ФИС ФРДО сведений об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении, выданных образовательными организациями, реализующими образовательные программы основного общего и среднего общего образования, за период с 01.01.1996 по 31.12.1999

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Актуализация данных о муниципальных операторах, муниципальных ответственных, схеме передачи информации в ФИС ФРДО | до 15.02.2019 | Руководители муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования (далее - МОУО), подведомственны х образовательных организаций | Приказы с обновленными данными |
| 2. | Актуализация локальных актов, регулирующих вопросы организации внесения сведений в ФИС ФРДО, информации о школьных операторах | до 15.02.2019 | Руководители образовательных организаций, реализующих программы основного общего, среднего общего образования (далее - ОО) | Обновленные локальные акты |
| 3. | Анализ и свод основных ошибок по заполнению шаблонов | до 15.02.2019 - за предыдущий период, далее ежеквартально | МОУО. ОО | Аналитическая справка. Муниципальные совещания |
| 4. | Информационнометодическая работа с муниципальными операторами | постоянно | Региональные ответственные, площадка методического сопровождения | Совещания. информационные письма, разъяснительная работа |
| 5. | Своевременное обновление усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи (далее - ЭЦП) для работы с ФИС ФРДО в аккредитованном Удостоверяющем центре | По мере окончания действия ЭЦП | Руководители ОО | Действующая ЭЦП |
| 6. | Заполнение шаблонов овыданных документах об образовании |  |  |  |
| 6.1. | в 1999 году | до 10.05.2019 | Школьные операторы | Заполненные шаблоны |
| 6.2. | в 1998 году | до 11.11.2019 | Школьные операторы | Заполненные шаблоны |
| 6.3. | в 1997 году | до 11.05.2020 | Школьные операторы | Заполненные шаблоны |
| 6.4. | в 1996 году | до 10.11.2020 | Школьные операторы | Заполненные шаблоны |
| 7. | Загрузка шаблонов в ФИС ФРДО в соответствии с организационной схемой подключения о документах, выданных |  |  |  |
| 7.1. | в 1999 году | до 30.06.2019 | Муниципальные, школьные операторы | Информация о выданных документах об образовании (обучении) принята ФИС ФРДО |
| 7.2. | в 1998 году | до 31.12.2019 | Муниципальные, школьные операторы | Информация о выданных документах об образовании (обучении) принята ФИС ФРДО |
| 7.3. | в 1997 году | до 30.06.2020 | Муниципальные, школьные операторы | Информация о выданных документах об образовании (обучении) принята ФИС ФРДО |
| 7.4. | в 1996 году | до 25.12.2020 | Муниципальные, школьные операторы | Информация о выданных документах об образовании (обучении) принята ФИС ФРДО |
| 8. | Загрузка информации о документах об образовании выпускников текущего года |  |  |  |
| 8.1. | Заполнение шаблонов о документах, выданных в 2019 году | до 1июля 2019 года | Школьные, муниципальные операторы | Заполненные шаблоны |
| 8.2. | Загрузка шаблонов в ФИС ФРДО в соответствии с организованной схемой подключения о документах, полученных в 2019 году | до 15 июля 2019 года | Школьные, Муниципальные операторы | Информация о выданныхдокументах об образовании (обучении) принята Ф ФИС ФРДО |
| 8.3. | Заполнение шаблонов о документах, выданных в 2020 году | до 10 июля 2020 года | Школьные, муниципальные операторы | Заполненные шаблоны |
| 8.4. | Загрузка шаблонов в ФИС ФРДО в соответствии с организационной схемой подключения о документах, полученных в 2020 году | до 3 августа 2020 года | Школьные, муниципальные операторы | Информация о выданных документах об образовании (обучении) принята ФИС ФРДО |
| 9. | Проведение мониторинга своевременного заполнения модуля «Школа» ФИС ФРДО | Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом | Муниципальные, региональные ответственные | Сформирована информация о ходе заполнения модуля «Школа» ФИС ФРДО, позволяющая принять управленческие решения |
| 10. | Контроль за своевременным и достоверным размещением информации о выданных документах в ФИС ФРДО | В соответствии с графиком проверок ОО | Управление контроля и надзора, лицензирования и аккредитации образовательных организаций министерства образования Оренбургской области | Информация об исполнении действующего законодательства, предписания (в случае нарушений) |